# Утверждена

# Постановлением  Исполнительного комитета Спасского муниципального района от  11.09.2013 г. № 700 (в редакции постановления исполнительного комитета Спасского муниципального района от «02»  декабря  2016 г.                                       №  73 от «14» февраля 2018 г.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА 2013-2016 г.г.

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование               Муниципальная    адресная     программа    по    переселению

Программы                    граждан   из    аварийного    жилищного    фонда      на   2013-

2016 г.г.  (далее - Программа)

Основания  для             Федеральный  закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ  "О  Фонде

разработки                     содействия     реформированию      жилищно-коммунального

Программы                    хозяйства"

Государственный          Министерство   строительства,  архитектуры   и    жилищно-

заказчик-                        коммунального хозяйства Республики Татарстан

координатор

Программы

Основной                       Исполнительный комитет Спасского муниципального района

разработчик                   Республики Татарстан

Программы

Основные   цели           Финансовое   и   организационное   обеспечение   переселения

Программы                    граждан из аварийных многоквартирных  домов,  признанных

в   установленном    порядке    аварийными,    собственники

помещений  в  которых  проявили   готовность  участвовать  в

региональной   программе   по   переселению   граждан,    при

условии,  что  орган  местного  самоуправления  обеспечивает

выполнение  определенных   федеральным  законом   условий

предоставления    финансовой    поддержки   за   счет   средств

Фонда  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства

Основные задачи          Переселение   граждан   из   жилищного   фонда,   признанного

Программы                    аварийным   и непригодным для проживания;

снос  многоквартирных   домов,   признанных   аварийными  и

подлежащими   сносу   в связи  с физическим  износом  в  про-

цессе их эксплуатации;

создание   условий   для  переселения  граждан  из  аварийного

жилищного фонда;

Срок реализации          2013 – 2016 годы

Исполнитель                 Исполнительный комитет Спасского муниципального района

основных                       Республики Татарстан

мероприятий

Программы

Объемы и                    Финансирование Программы  в 2013 – 2016 г.г. осуществляется

источники                   за счет средств:

финансирования

Программы                   - Фонда  содействия  реформированию жилищно-

коммунального   хозяйства – 55 407 140,00 руб.;

- бюджета Республики Татарстан  - 7 670 813,40 руб.;

- за счет внебюджетных источников финансирования

-  478 354,80  руб.

Общий объем финансирования Программы в 2013-2016 г.г

– 63 556 308,20  руб.

Финансирование Программы  в 2013 году осуществляется за

счет средств:

- Фонда  содействия  реформированию жилищно-

коммунального   хозяйства – 28 938 967,58  руб.;

- бюджета Республики Татарстан  - 4 738 753,42 руб.;

- за счет внебюджетных источников финансирования

-  478 354,80  руб.

Общий объем финансирования Программы в 2013 году

– 34 156 075,80  руб.

Финансирование Программы  в 2014 году осуществляется за

счет средств:

- Фонда  содействия  реформированию жилищно-

коммунального   хозяйства – 14 501 107,10  руб.;

- бюджета Республики Татарстан  - 204 445,30 руб.;

Общий объем финансирования Программы в 2014 году

– 14 705 552,40  руб.

Финансирование Программы  в 2015 году осуществляется за

счет средств:

- Фонда  содействия  реформированию жилищно-

коммунального   хозяйства – 11 967 065,32  руб.;

- бюджета Республики Татарстан  - 2 727 614,68 руб.;

Общий объем финансирования Программы в 2015 году

– 14 694 680,00 руб.

Планируемые               Основные показатели   выполнения   Программы   приведены  в

показатели                    приложении № 3 к Программе.

выполнения

Программы

## I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Одной из задач государственной жилищной политики в Республике Татарстан, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающим доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В настоящей Программе под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, достаточных для переселения указанных граждан.

Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета РТ и бюджета МО «Спасский муниципальный район» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей Программы.

## II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы являются финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в муниципальной программе по переселению граждан, при условии, что орган местного самоуправления обеспечивает выполнение определенных федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, приведен в приложении № 1 к Программе.

Программа будет реализована в 2013 – 2016 годах. Общая стоимость программы составляет  63 556 308,20 руб., в том числе:

-  в 2013 году – 34 156 075,80 руб.,

-  в 2014 году – 14 705 552,40 руб.,

-  в 2015 году -  14 694 680,00 руб.

## III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  производится в соответствии с жилищным законодательством путем предоставления жилого помещения гражданам в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", которое может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенного в Программу 2013 – 2016 г.г.,   исполнителем планируется  приобретение жилых помещений у застройщиков на территории района в многоквартирных домах, отвечающих условиям, указанным в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный фонд, выкупной цены в соответствии со статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, на уровне органов государственной власти Республики Татарстан и Исполнительного комитета Спасского муниципального района необходимо обеспечить выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьёй 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

## IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда, средств бюджета РТ и  средств муниципального бюджета на финансирование расходов  в случае приобретения для граждан жилых помещений площадью большей ранее занимаемой.

Общие расходы на реализацию Программы за счет всех источников финансирования в 2013-2016 г.г. составят  63 556 308,20  руб., в том числе за счет средств Фонда –  55 407 140,00  руб., бюджета РТ – 7 670 813,40 руб., за счет внебюджетных источников финансирования   -   478 354,80  рублей, в том числе:

-  в 2013 году – 34 156 075,80 руб., в том числе за счет средств Фонда –  28 938 967,58 руб., бюджета РТ – 4 738 753,42 руб., за счет внебюджетных источников финансирования    -  478 354,80  рублей;

-  в 2014 году – 14 705 552,40руб., в том числе за счет средств Фонда –  14 501 107,10 руб., бюджета РТ – 204 445,30 руб.

-   в 2015 году –  14 694 680 руб.,  в  том числе за счет средств Фонда –        11 967 065,32 руб., бюджета РТ – 2 727 614,68 руб.

Объем средств долевого финансирования Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии с Перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, включенных в настоящую Программу, и планируемой стоимости приобретения  жилых помещений.

Объем долевого софинансирования Программы за счет средств бюджета субъекта составляет:

этап 2013 года -   13,9 процентов,

этап 2014 года -   1,4 процентов,

этап 2015 года -   18,6 процентов.

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой, сформирован в соответствии с номенклатурой приобретаемых в рамках централизованного электронного аукциона помещений.

Размер планируемой выкупной цены находящихся в собственности граждан жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (на единицу общей площади изымаемого жилого помещения), включенных в Программу, по этапам 2013-2016 годов составляет 11022 рубля.

Распределение средств финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2016 г.г. приведено в приложении № 1 к настоящей Программе.

## V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик представляет заявки в Фонд для обеспечения долевого финансирования программных мероприятий, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Исполнитель Программы - Исполнительный комитет Спасского муниципального района Республики Татарстан - несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает:

разработку и утверждение муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных статьёй  14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства";

проведение инвентаризации и последующего мониторинга аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

ведение отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и представление ее государственному заказчику Программы;

контроль  за использованием бюджетных средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

## VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы, который в установленные сроки представляет в Фонд отчет о ходе реализации Программы и расходовании финансовых средств Фонда.

В целях формирования отчета государственный заказчик Программы обеспечивает получение необходимых отчетных данных о ходе реализации Программы от Исполнительного комитета Спасского муниципального района Республики Татарстан.

Планируемые показатели выполнения  Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.